Nombre del proyecto: Sistema de gestión de inventario para almacén levis

Tipo de documento: Plan de Migración de Base de Datos

Integrantes: Karen Rodríguez Santiago Medina Gabriel Rojas

Programa: ADSO

Fecha: 02/09/2026

1. Objetivo

Planificar y ejecutar la migración del motor de base de datos del sistema de comercio electrónico, pasando de MySQL a PostgreSQL, preservando la integridad de los datos transaccionales, las relaciones de inventario (incluyendo la gestión de tallas en el detalle de ventas), y garantizando la continuidad operativa tanto del backend en Node.js/Express como de los clientes web (React) y móvil (Android studio).

2. Alcance

La migración abarca la totalidad de los esquemas, tablas, registros y dependencias de la base de datos actual:

Usuarios: Cuentas, credenciales cifradas y roles.

Productos: Catálogo, precios, descripciones e imágenes.

Inventario y Variantes: Control de stock y asignación de tallas.

Ventas y Detalle de Ventas: Cabeceras de transacciones, totales, cantidades, precios unitarios y tallas seleccionadas.

Infraestructura de Conexión: Adaptación del pool de conexiones del backend de Node.js

3. Situación actual (Origen)

Motor de Base de Datos: MySQL (gestionado vía phpMyAdmin / XAMPP).

Backend: Node.js con Express, utilizando consultas SQL nativas y un pool de conexiones.

Frontend Web: React.

App Móvil: Android (Kotlin, Jetpack Compose).

Particularidades técnicas actuales: El sistema registra de forma estricta los detalles de compra/venta vinculando la tabla detalleventa con el campo talla (VARCHAR) para prendas de vestir, aspecto que debe respetarse críticamente en la estructura destino.

4. Situación destino

Motor de Base de Datos: PostgreSQL.

Backend: Node.js adaptado con el paquete oficial  para la gestión de conexiones asíncronas.

Ambiente inicial: Pruebas locales / entorno de desarrollo para validar la persistencia de datos antes de un despliegue definitivo.

Garantía: El comportamiento funcional de la tienda, la pasarela de ventas y los reportes de administración (incluyendo el desglose por tallas) deben ser idénticos para los usuarios finales.

5. Inventario de datos a migrar

| Tabla | Contenido principal | Consideraciones técnicas de migración |
| --- | --- | --- |
| usuarios | id_usuario, nombre, email, password, rol | Mantener el hash de contraseñas intacto. |
| productos | id_producto, nombreProducto, descripcion, precio, imagen, stock | Validar tipos de datos numéricos flotantes (DECIMAL / NUMERIC). |
| venta | id_venta, total, fecha, id_usuario | Asegurar la correcta conversión de marcas de tiempo (timestamps). |
| detalleventa | id_detalle, id_venta, id_producto, cantidad, precioUnitario, talla | Crítico: Garantizar que el campo talla (VARCHAR/TEXT) no sufra truncamientos. |

6. Estrategia de migración detallada

Auditoría y Línea Base: Ejecutar consultas de conteo (COUNT(*)) en cada tabla de MySQL y documentar los valores totales.

Backup Integral: Generar un respaldo completo de la base de datos MySQL en formato SQL.

Preparación de PostgreSQL: Instalar y configurar una nueva base de datos en PostgreSQL. Crear el esquema relacional traduciendo tipos de datos (INT AUTO_INCREMENT a SERIAL o IDENTITY, tipos de fecha, etc.).

Adaptación del Esquema:

Definir llaves primarias (PRIMARY KEY) y foráneas (FOREIGN KEY) explícitas.

Asegurar que los campos de texto enriquecido o rutas de imágenes soporten longitudes adecuadas (VARCHAR(255) o TEXT).

Exportación y Transformación de Datos (ETL):

Exportar los datos de MySQL a archivos estructurados intermediarios (CSV o SQL compatible con sintaxis ANSI).

Revisar caracteres especiales (acentos, eñes) para asegurar la codificación UTF-8.

Importación en el Destino: Cargar los datos respetando estrictamente el orden de dependencias.

Validación de Registros: Contar los registros en PostgreSQL y contrastarlos con la línea base de MySQL.

7. Mapeo de datos (Origen y Destino)

| Origen (MySQL) | Destino (PostgreSQL) | Acción / Transformación |
| --- | --- | --- |
| usuarios.id_usuario (INT AUTO_INCREMENT) | usuarios.id_usuario (SERIAL / INT GENERATED) | Mapeo de secuencia |
| productos.precio (DECIMAL) | productos.precio (NUMERIC(10,2)) | Conservar precisión decimal exacta |
| venta.fecha (DATETIME / TIMESTAMP) | venta.fecha (TIMESTAMP WITH TIME ZONE) | Estandarizar zona horaria |
| detalleventa.talla (VARCHAR) | detalleventa.talla (VARCHAR) | Conservar cadenas de texto (ej. "M", "L", "XL") |

8. Transformaciones y consideraciones técnicas en Node.js

Debido al cambio de motor, se deben atender los siguientes puntos a nivel de código y base de datos:

Manejo de IDs Autoincrementales: En PostgreSQL, las inserciones que requieran retornar el ID generado (LAST_INSERT_ID() en MySQL) deben adaptarse utilizando la cláusula RETURNING id_producto o RETURNING id_venta en las consultas SQL del backend.

Driver del Backend: Reemplazar o configurar el módulo de conexión en Node.js de mysql2 a pg (Pool de conexiones Pool de PostgreSQL).

Sintaxis SQL: Revisar consultas complejas de reportes (como el getReporteVentas que une venta, detalleventa, productos y usuarios) para asegurar total compatibilidad con el analizador sintáctico de PostgreSQL.

Manejo de nulos (NULL) y booleanos: Validar que los campos opcionales acepten nulos de forma estricta según el esquema definido.

9. Orden de migración por dependencias

Para evitar errores de violación de restricciones de integridad referencial (Foreign Key Violations), los datos deben insertarse en el siguiente orden:

Tablas maestras / independientes: usuarios, productos.

Tablas transaccionales principales: venta (depende de usuarios).

Tablas transaccionales dependientes: detalleventa (depende de venta y productos, arrastrando las tallas registradas).

10. Plan de pruebas (Testing)

Pruebas de Conectividad: Verificar que el servidor Node.js establezca conexión exitosa con PostgreSQL sin arrojar errores de autenticación o timeout.

Pruebas de Integridad de Datos: Comprobar que los reportes de ventas devuelvan la misma información histórica, visualizando de forma correcta los productos, cantidades, precios y tallas.

Pruebas Funcionales (E2E):

Simular el inicio de sesión de usuarios administradores y clientes.

Realizar un flujo completo de compra seleccionando una talla específica de producto y verificar que se inserte correctamente en la tabla detalleventa de PostgreSQL.

Verificar el funcionamiento del panel de administración (CRUD de productos y Reporte de Ventas).

Comprobar la sincronización con la app móvil (Android/Kotlin) consumiendo los endpoints del backend actualizado.

11. Criterios de éxito

Coincidencia exactas en los conteos de registros entre MySQL y PostgreSQL.

Operatividad del backend de Node.js al 100% sin excepciones en consola por consultas SQL mal formadas.

Persistencia correcta de las tallas en el historial de ventas y en el módulo de reportes.

Funcionamiento transparente tanto para la interfaz web en React como para la app en Android.

12. Plan de contingencia

En caso de fallo crítico durante la migración o integración con el backend:

Detener de inmediato los servicios del backend que apuntan al nuevo entorno.

Revertir la configuración del archivo de conexión en Node.js para que apunte nuevamente a la base de datos de respaldo en MySQL.

Conservar intactos los archivos de respaldo (.sql) generados antes del proceso.

Analizar el registro de errores (logs), corregir la incompatibilidad detectada en un entorno local aislado y reprogramar la ventana de migración.