# PLAN MAESTRO DE PRUEBAS

| Proyecto: Sistema de Gestión de inventario | Código Documento: MTP-QA-001 |
| --- | --- |
| Estándar de Referencia: ISO/IEC/IEEE 29119-3 & OWASP Top 10 | Versión: 1.0 |
| Organización / Equipo: SoftQuality Solutions S.A.S. / ADSO | Fecha: Agosto de 2026 |

## 1. INTRODUCCIÓN Y PROPÓSITO

El presente Plan Maestro de Pruebas (Master Test Plan) define la estrategia, los recursos, el alcance y las actividades de verificación y validación de software para la plataforma de gestión de inventario, ventas y tienda virtual. El propósito fundamental es garantizar la entrega de un producto robusto, seguro, mantenible y funcional, mitigar riesgos en producción y cumplir con las métricas de calidad según los estándares ISO/IEC 25010 e ISO/IEC/IEEE 29119.

## 2. ALCANCE DE LAS PRUEBAS

### 2.1 Elementos Dentro del Alcance (In-Scope)

### 1. Módulo de Autenticación y Gestión de Usuarios

- RF001 – Iniciar sesión

- RF002 – Registrar usuario

- RF003 – Recuperar contraseña

- RF004 – Cerrar sesión

- RF005 – Modificar datos personales

- RF019 – Consultar lista de usuarios internos

- RF020 – Registrar nuevo usuario interno

- RF021 – Eliminar (baja lógica) usuario interno

- RF022 – Modificar datos de usuario interno

### 2. Módulo de Gestión de Inventario y Productos

- RF007 – Ver catálogo

- RF008 – Buscar prenda específica

- RF009 – Ver detalle del producto

- RF010 – Filtrar productos del catálogo

- RF015 – Consultar productos en inventario

- RF016 – Registrar nuevos productos en el inventario

- RF017 – Modificar datos de productos

- RF018 – Eliminar productos del inventario

### 3. Módulo de Pedidos, Carrito y Ventas

- RF006 – Ver carrito de compras

- RF011 – Agregar productos al carrito

- RF012 – Eliminar productos del carrito

- RF013 – Finalizar compra

- RF014 – Consultar historial de pedidos

- RF023 – Consultar historial de ventas

### 2.2 Elementos Fuera del Alcance (Out-of-Scope)

- Pruebas de rendimiento masivo o estrés de infraestructura por encima de 5,000 usuarios concurrentes.

- Integración directa con pasarelas de pago reales en entorno de producción (se utilizarán entornos Sandbox).

- Compatibilidad con sistemas operativos móviles descatalogados (Android versiones superiores a 8.0).

## 3. ESTRATEGIA Y NIVELES DE PRUEBA

La estrategia de pruebas abarca diferentes niveles del ciclo de vida del desarrollo de software:

| Nivel de Prueba | Enfoque / Tipo | Herramientas y Técnicas | Criterio de Cobertura |
| --- | --- | --- | --- |
| Pruebas Unitarias | Estructural / Caja Blanca | Jest / JUnit | Mínimo 80% de cobertura en lógica de negocio del backend. |
| Pruebas de Integración | Funcional / Caja Negra | Supertest, Postman / Bruno | 100% de endpoints API REST verificados con códigos HTTP correctos. |
| Pruebas de Sistema | End-to-End (E2E) | Cypress / Playwright | Validación completa de flujos de usuario clave (registro, compra, actualización). |
| Pruebas de Seguridad | No Funcional / Auditoría | OWASP ZAP, ESLint Security Rules | Ausencia de vulnerabilidades críticas o altas reportadas. |
| Pruebas de API | Funcional/CRUD | Postman | Cumplimiento de la API al 100% |
| Pruebas de Usabilidad / Móvil | Interfaz y Experiencia | Android Studio Emulator, Inspección manual | Cumplimiento de guías de diseño y respuesta correcta ante cambios de pantalla. |

## 4. ESTÁNDARES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN (ISO/IEC 25010)

Se tomarán como referencia las características de calidad estipuladas por la norma ISO/IEC 25010:

- Adecuación Funcional: Capacidad del sistema para ejecutar las tareas solicitadas sin errores en la lógica de inventario o facturación.

- Fiabilidad: Tolerancia a fallos, manejo correcto de excepciones y recuperación adecuada de conexiones a la base de datos.

- Usabilidad: Facilidad de aprendizaje, diseño intuitivo de interfaces y claridad en la presentación de errores al usuario.

- Seguridad: Autenticación robusta, encriptación de datos sensibles y protección contra accesos no autorizados.

- Mantenibilidad: Código estructurado, modularizado y documentado bajo patrones de arquitectura limpios.

## 5. ROLES Y RESPONSABILIDADES

| Rol QA | Responsabilidades Principales | Persona a cargo |
| --- | --- | --- |
| QA Lead | Diseño y aprobación del Master Test Plan, coordinación de ejecución, comunicación con interesados y aprobación de lanzamientos. | Gabriel Mauricio Rojas Rivera |
| QA Analyst / Documentador | Análisis de requerimientos, diseño de casos de prueba, matrices de trazabilidad y documentación de incidencias. | David Santiago Medina Neusa |
| Tester Manual | Ejecución de escenarios de prueba, exploración de interfaz móvil y web, y reporte detallado de defectos. | Karen Dayana Rodriguez Rodriguez |
| Tester Automatizador / DevOps | Implementación de scripts de prueba automatizados, configuración de pruebas en pipeline CI/CD y análisis de cobertura. | Gabriel Mauricio Rojas Rivera |

## 6. MATRIZ DE RIESGOS Y MITIGACIÓN

| Riesgo Identificado | Impacto | Probabilidad | Estrategia de Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Retrasos en la entrega de endpoints del Backend. | Alto | Media | Uso de mocks y servidores de simulación (Mockoon / Postman Mocks) para no detener las pruebas de Frontend. |
| Vulnerabilidades de inyección SQL o falla en JWT. | Crítico | Baja | Implementación de validación estricta de inputs mediante ORM/queries preparadas y pruebas de seguridad tempranas. |
| Incompatibilidad de la UI móvil en distintas resoluciones. | Medio | Media | Pruebas de layout en emuladores con múltiples densidades de pantalla utilizando Jetpack Compose Preview. |
| Ambiente de pruebas desalineado con la base de datos. | Alto | Baja | Uso de scripts de migración automáticos y semillas de datos (seeds) estandarizadas para el entorno de test. |

## 7. CRITERIOS DE ENTRADA, SUSPENSIÓN Y SALIDA

### 7.1 Criterios de Entrada (Entry Criteria)

- Arquitectura base y repositorio sincronizado en GitHub.

- Casos de prueba documentados y aprobados por el QA Lead.

- Ambiente de pruebas (Test Environment) desplegado y funcional con base de datos de pruebas configurada.

### 7.2 Criterios de Suspensión y Reanudación

- Suspensión: Se suspenderán las pruebas si un defecto bloqueante (Blocking Bug) impide el acceso al 50% de los flujos o si el ambiente no responde.

- Reanudación: Las pruebas se reanudarán una vez que el equipo de desarrollo entregue un parche con la solución verificada en el repositorio.

### 7.3 Criterios de Salida (Exit Criteria)

- 100% de los requisitos funcionales con prioridad alta con estado "Exitoso" (Passed).

- 75% de los requisitos funcionales con prioridad media con estado "Exitoso" (Passed).

- Un caso de prueba por requisito funcional con prioridad baja, con estado "Exitoso" (Passed).

- Mínimo 90% de los casos de prueba con estado "Exitoso" (Passed).

- 0 defectos de severidad Crítica o Alta abiertos.

- Informe de Cierre de Pruebas emitido y firmado por el equipo QA.

## 8. HERRAMIENTAS UTILIZADAS

- Gestión y Control de Versiones: Git, GitHub.

- Entorno de Desarrollo y Ejecución: Visual Studio Code, Node.js, Android Studio.

- Bases de Datos: MySQL Workbench.

- Pruebas de API REST: Postman.

- Pruebas de UI y Automatización: Cypress, Playwright, Jest.

- Documentación y Estándares: ISO/IEC/IEEE 29119, ISO/IEC 25010, OWASP.

- Pruebas de seguridad: Sonarqube.

## 9. REGLAS DE EQUIPO

- No se pasa una tarea como realizada hasta que se hagan las respectivas pruebas unitarias que afirman que está bien realizado.

- No se finaliza  una tarea hasta que el QA lead la apruebe.

- Todos los bugs deben ser reportados y solucionados antes de pasar nuevamente a revisión.

- Cada persona debe realizar la tarea que le corresponde únicamente.

- Los errores críticos o de mayor prioridad deben solucionarse primero.

- Nadie sube cambios sin informar previamente.

- Se deben realizar reuniones cortas a las cuales se debe asistir puntualmente para comunicar qué cambios se hicieron y explicar de manera breve cada uno.

- Se debe entregar las tareas en el tiempo acordado anteriormente

La plantilla a continuación será utilizada para llevar la ejecución de las pruebas:

| RF | HU | ID CP | Resultado obtenido | Estado | Evidencia | Observaciones | Bug | Severidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |