CUADRO CONCEPTUAL: SQLITE VS. MYSQL VS. POSTGRESQL

| Base de Datos | Ventajas (Pros) | Desventajas (Contras) |
| --- | --- | --- |
| SQLite | - Servidor cero (archivo único). - Portabilidad total y configuración instantánea. - Ideal para desarrollo local y pruebas. | - Concurrencia limitada (bloquea la escritura). - Sin gestión avanzada de usuarios/roles. - Tipado dinámico débil para sistemas robustos. |
| MySQL | - Rendimiento excelente en lectura y web. - Ecosistema masivo y soporte integrado (XAMPP). - Gestión de usuarios y seguridad robusta. | - Menos estricta con ciertos estándares SQL en configuraciones por defecto. - Escalabilidad horizontal compleja en entornos distribuidos. |
| PostgreSQL | - Potente soporte para concurrencia y transacciones ACID estrictas. - Tipos de datos avanzados (JSON, arrays). - Estándar estricto de cumplimiento SQL. | - Curva de aprendizaje más empinada. - Mayor consumo de recursos en servidores pequeños. |

Conclusión y Decisión:

La mejor opción para escalar desde SQLite es MySQL (ya implementada en el paso anterior) o PostgreSQL. Dado que tu proyecto backend web y móvil ya cuenta con la infraestructura local configurada sobre MySQL (sql), la base de datos destino definitiva para este plan es MySQL 8.x, ofreciendo la escalabilidad, concurrencia y seguridad que SQLite no posee.

PLAN DE MIGRACIÓN DE BASE DE DATOS Y DATOS

Objetivo
Migrar la base de datos y los registros del sistema backend desde un entorno local basado en archivos SQLite  hacia MySQL (sql), garantizando la integridad referencial y la continuidad operativa del proyecto.

Alcance
Bases de datos: De SQLite (dbapp.sqlite) a MySQL (sql).
Tablas involucradas: ingrediente, receta, receta_ingrediente y relaciones asociadas.
Ambientes: Entorno de desarrollo local (Windows / XAMPP).

Situación Actual
BD Origen: SQLite (versión integrada en Python).
Tamaño y Estructura: ~20 KB, 3 tablas relacionales con restricciones de clave foránea (usuario, receta, ingrediente).
Registros: Datos iniciales de ingredientes y recetas de prueba.

Situación Destino
Motor: MySQL (Servidor Local XAMPP, v8.x).
Ambiente: Servidor local de desarrollo (localhost:3306).
Estructura: Base de datos relacional sql con codificación UTF-8.

Inventario de Datos
Entidades principales: Ingredientes culinarios, recetas asociadas y tablas intermedias de relación (receta_ingrediente).

Estrategia de Migración
Utilización de la librería de Python sqlite3-to-mysql mediante el script automatizado migrar_datos.py, omitiendo la creación inicial de tablas (mysql_skip_create_tables=True) para respetar esquemas predefinidos.

Mapeo de Datos
dbapp.sqlite.ingrediente → sql.ingrediente
dbapp.sqlite.receta → sql.receta
dbapp.sqlite.receta_ingrediente → sql.receta_ingrediente

Transformaciones
Conversión automática de tipos de datos de SQLite a sintaxis compatible con MySQL (ajuste de tipos enteros, cadenas y restricciones de claves foráneas).

Orden de Migración
- Tablas maestras independientes (ingrediente).
- Tablas con dependencias de usuario (receta).
- Tablas intermedias de relación transaccional (receta_ingrediente).

Pruebas
-  Verificación previa de existencia de archivos en el directorio instance/.
- Comprobación post-migración de la ejecución limpia del script sin excepciones.

Validación
-  Conteo de registros en phpMyAdmin comparando origen y destino.
- Verificación de claves foráneas (Foreign Keys) en la pestaña de estructura de MySQL.

Ventana de Migración
Fecha: 31 de agosto de 2026.
Duración estimada: Menos de 1 minuto.
Responsables: Desarrollador backend principal.

Plan de Contingencia / Rollback
En caso de fallo en la transferencia, se conserva intacto el archivo origen dbapp.sqlite en la carpeta instance/. Se procede a vaciar la base de datos MySQL mediante DROP DATABASE sql; CREATE DATABASE sql; y corregir el script de migración.

Responsables
Ejecuta y Verifica: Estudiante desarrollador ADSO.
Autoriza: Administrador del proyecto backend.

Evidencias
Logs de consola de Python mostrando la transferencia al 100% y la adición correcta de llaves foráneas.